## Slide 1
從一支 HTML WBS 工具， 到任務導向 SaaS。
兩個月・四個世代・241 個 commit 的 AI 開發技巧回顧
2026-06-08 → 2026-08-10 · Spring-MissionBoard 及其前身專案

## Slide 2
全景
五個階段，一條時間軸
06-08 → 06-19
WbsScaff
單檔 HTML WBS 工具，氣隙環境，無伺服器
06-19 → 07-03
Spring-WbsScaff
搬上 Web，多人即時協作、部門權限
07-03 → 07-08
Spring-TaskFlow
拆出獨立看板系統，核心從樹狀改拖曳卡片
07-17 → 08-08
WbsFlow → MissionBoard
全新 repo 合併兩者：「WBS 節點即任務」
08-09 → 08-10
任務導向重構
拆掉節點模型，看板變預設首頁 —— 這次 session

## Slide 3
PHASE 1 · 2026-06-08 → 06-19
WbsScaff：一支不需要伺服器的 HTML 檔
39 commits · 原始命名 Scaff-WBS-Builder
— 純 Vanilla JS + 內嵌 CSS，無任何外部依賴，適用氣隙（air-gapped）生產環境
— 樹狀節點最多 5 層，雙擊行內編輯、跨層拖曳排序
— 父層狀態由子層自動推算，不可手動更改 —— 這個設計一路延續到後面每一代系統
— CSV／XLSX／JSON 匯出入，XLSX 用 SheetJS 內嵌實作維持離線可用

## Slide 4
AI TECHNIQUE
先做出可以按的東西，再寫規格
— brainstorming skill 產出真的能點的 HTML mockup，動工前先做視覺化 A/B 選擇
— 原訂建置流程（src/app.js + dist/）做出來後放棄，改用單檔手改 —— 計畫輸給現實
— 曾做出 AI 生成功能，後來整支移除，CLAUDE.md 留下警語「請勿重新引入」
“氣隙生產環境這個定位，從第一天就決定了後面每一次「要不要加依賴」的取捨。”
— WbsScaff README / CLAUDE.md

## Slide 5
PHASE 2 · 2026-06-19 → 07-03
Spring-WbsScaff：搬上 Web，變成多人系統
97 commits
— 從「單機工具」轉成「企業後台管理、部門層級權限、多人即時協作」的 Web 平台
— 技術棧：Spring Boot 3.4 + Spring Security／Session JDBC + STOMP WebSocket
— 整條路線上第一次真正的架構升級：單檔 JS 變成有資料庫、有登入、多人協作的系統

## Slide 6
AI TECHNIQUE
整條分支做完之後，才看得出縫隙在哪
— 前四份計畫在同一天 50 分鐘內一次執行完，沒有 subagent 分工的 ledger 紀錄
— 後續功能改用 subagent-driven-development：9 個任務，各自 review clean
— 最終全分支審查抓到跨科拖曳掛父節點的 IDOR —— 單一任務審查看不出來
— 技術選型繞一圈：加 MSSQL 雙資料庫 → 全面改 MSSQL → 最後在 MissionBoard 換回 PostgreSQL

## Slide 7
PHASE 3 · 2026-07-03 → 07-08
Spring-TaskFlow：拆出獨立的看板系統
32 commits · 主體一天內完成
— 策略明確：「方案 A」把 WbsScaff 的架構與畫面風格原封不動搬過來
— 只把核心功能從「樹狀編輯」換成「看板拖曳」
— 基礎設施（登入、部門權限、頁殼）幾乎全部繼承，省下重新驗證的成本
— 此後系統世界同時存在 WBS 樹與看板兩套產品 —— 為 Phase 4 合併埋下動機

## Slide 8
AI TECHNIQUE
搬遷專案最容易踩的坑：繼承別人的死程式碼
— 11 個任務的 SDD，好幾個進了 fix round
— 額度用盡時有明確 fallback：「Fix round 由 controller inline 完成」
— 最終審查換了一顆更強的模型專門做
CASE 1 · Critical
從 WbsScaff 繼承、UI 完全沒引用的 /admin/users API：外部直接打可繞過部門隔離改任何帳號
最終審查用最強模型才抓到 —— 從沒被任何一個任務碰過
CASE 2 · 修復引發迴歸
修完 Critical 之後，re-review 抓到修復本身弄壞了「部長自建看板」功能
Fix Round 2 補上對應測試，60/60 全綠才真正收斂

## Slide 9
PHASE 4 · 2026-07-17 → 08-08
WbsFlow → MissionBoard：兩套系統合併成一套
73 commits（含本次重構） · 全新 repo，不基於任一舊專案
— 核心決策：「WBS 節點即任務」—— 不做規劃層＋執行層雙模型，L3 節點本身就是可指派的任務
— 拆成四個子專案依序執行：A 資料層與權限核心、B 認證、C 專案管理、D 節點與選單管理
— 整合兩邊已驗證過的模式：TaskFlow 的看板／指派／成員機制，WbsScaff 的樹編輯／權限／生命週期

## Slide 10
AI TECHNIQUE
動手寫規格之前，先派兩個 agent 去讀舊專案
— brainstorming 前平行派 2 個 Explore agent，各自分析 WbsScaff 與 TaskFlow 架構
— 4 個子專案、24 個任務全走 TDD：先寫會失敗的測試，跑過確認真的失敗，才開始實作
“兩個舊專案技術棧同構，等於已經幫你驗證過八成的基礎設施；真正的新東西只有「節點即任務」的三層資料模型和四檢視前端。”
— brainstorming session, 2026-07-17
B / AUTH
測試違反計畫明文禁止的規則，reviewer 抓到後來回 3 輪才收斂
計畫規則被違反
D / 節點管理
implementer 發現 brief 對 DB CASCADE 的假設在測試環境不成立，自行修正並附理由
計畫假設被證偽 —— Phase 5 又重演一次

## Slide 11
PHASE 5 · 這次 SESSION · 2026-08-09 → 08-10
任務導向重構：把樹拆掉，看板變成 SaaS 核心
11 個任務 + 1 次全分支審查 + 1 輪修正 · 104/104 測試
— 用了快兩個月才發現：「先建骨架、再往下長細項」太重 —— 使用者要的是先建任務、事後歸類
— 把 wbs_nodes 三層固定樹整個拆掉，換成天生獨立的扁平 tasks ＋ 選配兩層的 task_categories
— 看板變成專案詳情頁預設且唯一的畫面，舊的樹編輯器／人員派工／甘特三分頁整個移除
— 從「規劃工具」真正走向「任務派工 SaaS」的臨門一腳

## Slide 12
AI TECHNIQUE · 研究先行
寫計畫前，先花大力氣把地基弄清楚
— 派 3 個平行 agent 研究：後端逐字抄錄、前端逐字抄錄，還讀了姊妹專案的拖曳/modal/逾期邏輯
— 每個關鍵決策（欄位命名、刪除語意、API 形狀）先問過 advisor，修正意見反映進最終計畫
— 寫完計畫做自我審查：對照規格逐條核對覆蓋率，掃描有沒有偷懶留下的佔位符

## Slide 13
AI TECHNIQUE · 規模化執行
11 個任務、11 個全新 subagent，模型依難度分級
— 機械式轉譯用便宜快速模型；需判斷整合的任務用中階模型；最終全分支審查用最強模型
— 每任務節奏一致：implementer 寫測試 → 確認失敗 → 實作 → 確認通過 → commit → 獨立 reviewer 驗證
— 全程靠 progress.md ledger 記錄進度：對話被壓縮、記憶消失也能接續，不重複派工

## Slide 14
AI TECHNIQUE · 證據為準
不相信報告，要真的重現
案例一 · 計畫寫錯，被證明
某任務的 delete() 沒照計畫寫。Reviewer 沒接受 implementer 的解釋，自己在乾淨 checkout 上重現計畫版本 —— 真的會炸掉
結論：這次是計畫本身寫錯了，implementer 是對的
案例二 · 工具環境問題，非程式碼缺陷
看板拖曳測試工具「回報成功但無效果」。Implementer 與獨立 reviewer 各自重現，還用不相關的登入按鈕排除「跟拖曳有關」的猜測
確認是本機自動化工具的環境性問題
案例三 · 只有全分支視角才看得到
最終審查（最強模型）親手在瀏覽器逐格推演拖曳邏輯，抓到「同欄往下拖多插一格」的 off-by-one
橫跨前端 JS 與後端排序演算法，單一任務 reviewer 不會發現

## Slide 15
貫穿五個階段
用下來留下的技巧清單
Brainstorm → Spec → Plan → TDD
每個階段先想清楚、寫下來，再動手
Subagent-driven-development
任務拆給全新 subagent，避免對話雜訊污染上下文
獨立 Reviewer
implementer 與 reviewer 是不同 agent，不自審自己的作業
Fix round + 升級機制
卡住換更強模型或換人重來；額度用盡有記錄在案的 fallback
全分支最終審查
抓「每個任務都對、合起來卻錯」的縫隙
模型依難度分級
機械轉譯用便宜模型，架構與最終審查用最強模型
Ledger 記錄進度
對話被壓縮也能接續，不重複做工
證據為準
可疑結論要自己重現、獨立驗證，不採信報告
Advisor 諮詢
關鍵決策前先問一輪，衝突攤開來討論

## Slide 16
數字看整段旅程
兩個月，四個世代
241
總 commit 數（四個 repo 合計）
~2
個月（06-08 → 08-10）
5
個世代 / 階段
35+
個 subagent-driven-development 任務
104/104
現行系統測試通過
4×3
角色 × 讀／寫／封存 權限矩陣

## Slide 17
下一步
還沒做完的部分
— 分類管理介面 —— 目前 task_categories 只有 API，畫面上還沒有能建立/管理分類的地方
— 人員派工／甘特兩個分頁 —— 舊模型版本已移除，要依新的扁平任務模型重新設計
— 文件同步已補上：README.md、docs/dev.md 都已對齊現行架構

## Slide 18
收尾
一支 HTML 檔，走到一套 SaaS。
技巧不是重點，讓每一步都可以被重現、被審查、被記錄下來 —— 才是真正把「vibe coding」收斂成可以交付的系統的原因。
Spring-MissionBoard · 2026-06-08 → 2026-08-10